Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru pozemkového spoločenstva Urbár Stankovany

konaného dňa  6. 12. 2021

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:

- Návrh programu, určenie zapisovateľa

- Kontrola uznesení

- Správa o ťažbových a pestevných  prácach

- Správa o projekte na lesnú cestu Dierová

- Diskusia

- Návrh na uznesenie.

Zasadnutie výboru viedol Ján Karas , konštatoval, že výbor je uznášaniaschopný.

- Návrh programu, určenie zapisovateľa.

Predseda výboru oboznámil prítomných s programom, ktorý bol schválený. Za zapisovateľku určil Annu Brukovú.

- Kontrola uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia výboru zo dňa 5. 10. boli splnené. Členovia výboru bol oboznámení s kúpnopredajnou zmluvou na štiepací a rezací stroj Kretzer.   Bola vyplatená aj záloha 46 200,-  eur.

- Správa o ťažbových a pestevných pracach.

Ing. Pavol Chyla informoval , že ochrana je komplet hotová. Poľovníci urobili 3 ha ochrany mladiny. Ťažby boli urobené v 601. Pri Hlbokej je  70 až 100 kubíkov na palivo. Milan Hoždora hovoril ,že by bolo možné dohovoriť sa s partiou z Kysúc ohľadom ťažby. Tiež pripomenul, že vyťažené drevo treba rozdeliť na guľatinu, vlákninu a palivo. Ing. Chyla hovoril, že v novom pláne pre Havran treba urobiť ťažbu suchárov po hrebeni.

- Správa o projekte na lesnú cestu Dierová.

Milan Hoždora informoval prítomných, že na realizáciu lesnej cesty dostali 3 ponuky.

- Firma Teracom za 370 000 €  aj s úpravou vozovky.

- Firma Vrábeľ  ponuku neposlala, odhadla cenu stavby  na viac ako 500 000 €

- P. Frič  ponúkol cenu 45 000 €  / 15 000 Urbár a 30 000 € OL/ s tým, že  nepredvídateľné situácie by sa riešili dodatkom k zmluve.

Členovia výboru vyhodnotili tretiu ponuku ako najprijateľnejšiu. Inžiniering vypracuje firma Inžiniering Vanovčanová .

Členovia výboru budú s výsledkami pravidelne  oboznámení.

- Diskusia

Milan Hoždora hovoril, že PZ urobili dohodnutý porast a to 5 ha pre OL a 3 ha pre Urbár. Ochrana bola urobená obaľovacou technikou. Práca bola vykonaná dobre, preto navrhol pre PZ  odmenu 200 € za hektár.  Členovia výboru s navrhnutou odmenou súhlasili. Ďalej informoval prítomných, že podľa zákona 543  § 27 a 31 je možné  zriadiť  Obecné chránené územie. V našom prípade by išlo o Škutovu dolinu-Havran prípadne Farské lesy. Bola vykonaná oprava lesných ciest násypom makadamu, tiež bol poodvodnená cesta v Havrane. Na obsluhu štiepacieho stroja a obsluhu traktora sa začal zaúčať p. Semeš. Boli navrhnuté zmeny smerníc v bode 9 a 10. Spomenul opravu cesty na Kúte pri rodinnom dome p. Janíkovej a tiež problémy s tankovaním nafty do traktora.  Peter Straka   sa pýtal, kto všetko má kľúče  od píly. 6.12. odpísal stav elektromeru na píle    00007400kW.Ďalej spomenul reklamácie P. Šimu/ neozval sa 2 mesiace/a D. Húskovej, ktorá reklamáciu stiahla. Ďalej oboznámil prítomných s výstavbou plota na pílnici. P. Králikovi sa zaplatila suma 1848€ za robotu a 1300€ stál materiál. Členovia výboru potvrdili cenu za dvojporez na 55 €.

- Návrh na uznesenie

Predseda výboru podal návrh na uznesenie.

V Stankovanoch  6. 12 2021                                                                            zapísala Anna Bruková

U z n e s e n i e

prijaté na zasadnutí výboru PS Urbár Stankovany

dňa 6. 12. 2021

Uznesenie č. 1 k bodu 1

Výbor súhlasí s programom a s menovaním zapisovateľky.

Uznesenie č. 2 k bodu 2

Uznesenia zo zasadnutia výboru zo dňa 5. 10 boli splnené.

Uznesenie č. 3 k bodu 3

Výbor berie na vedomie správu o ťažbových a pestevných prácach.

Uznesenie č. 4 k bodu 4

Výbor berie na vedomie správu o projekte na lesnú cestu Dierivá

Uznesenie č. 5 k bodu 5

Výbor upravil bod č. 9 v smerniciach a navrhol znížiť  cenu samovýroby o 5 € pri samovýrobe ktorá má charakter  pestevných prác.

Výbor súhlasí s odmenou  200 € za ha pre PZ pri ochrane pred zverou.

V Stankovanoch 6. 12. 2021                                                                               Jan Karas

Predseda PS Urbár Stankovany

Príloha: prezečnčná listina